校办发[2011]2号

关于印发《五邑大学采购管理办法》的通知

校内各单位：

《五邑大学采购管理办法》经第46次校长办公会讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

五邑大学

二○一一年十二月二十七日

主题词：采购管理办法  通知

党政办公室                       2011年12月29日印发

（共印60份）

五邑大学采购管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范我校采购工作，维护学校利益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》以及政府有关采购的各项规定，制定本办法。

第二条  所有采购活动，包括政府采购和学校自行组织的采购均适用本办法。

第三条  本办法中采购组织部门指学校招投标管理中心或学校委托的其他职能部门；承办部门指学校按基建维修、仪器设备、教材图书及货物、服务等分类管理的相关职能部门；使用单位指采购项目的最终用户；

第四条  凡使用财政性资金，符合当年政府（部门）集中采购目录规定范围和限额标准的货物和服务的采购，由招投标管理中心统筹按政府采购有关规定上报执行；建筑（维修）工程的采购由招投标管理中心会同基建处（后勤处）按政府有关建筑工程招投标管理规定执行。

第五条  凡属以下规定情形之一且符合学校规定招标范围和标准的，由采购组织部门按本管理办法的第三章规定组织采购：

（一）采购总金额在政府（部门）集中采购限额标准以下且不属于协议供货范围的；

（二）经政府采购管理办公室批准由学校自行组织采购的；

（三）采购货物及服务在政府（部门）集中采购目录范围以外的；

（四）使用非财政性资金的采购，包括接受的赞助费、捐赠款、横向科研经费、引资款等；

（五）以出让经营期而进行的合作投资或服务采购。

第六条  采购活动遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实守信原则。

第二章 政府采购

第七条  采购当年政府（部门）集中采购目录以内的，且采购金额达到政府（部门）集中采购限额标准以上的货物及服务，必须实行政府集中采购。

第八条  政府采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和政府采购监督管理部门认定的其他采购方式（如协议供货办法等）。

第九条  凡采购当年政府（部门）集中采购目录以内且属于政府采购协议供货范围的计算机等日常办公设备及用品，必须按照政府协议供货的有关规定，执行协议供货办法。在经公开招标确定的协议供货商范围内，自行选择协议供货商进行采购。各单位原则上不得采购协议供货范围外的非中标品牌物品。如江门本地没有相应的政府协议采购供货供应商,原则上应向广东省政府确定的政府协议采购供货商进行采购。因特殊情况确实需要采购协议供货范围外的非中标品牌物品的，由使用单位报招投标管理中心，招投标管理中心按政府采购的相关规定办理。我校协议供货采购合同签订按《五邑大学签署对外经济合同管理规定》执行。招投标管理中心负责将协议采购的执行情况按规定报送政府采购管理部门。

第十条  凡采购属于政府集中采购的货物和服务的，由项目承办部门将采购计划和用户需求书报招投标管理中心，由招投标管理中心汇总报送政府采购管理办公室，委托政府集中采购机构代理采购。

第十一条  符合政府采购标准的建筑（维修）工程由招投标管理中心会同基建处（后勤处）按政府有关规定实行公开招标。

第十二条  本管理办法中涉及的政府（部门）集中采购目录、政府协议供货范围、协议供货商名单，以当年有关政府集中采购的最新文件规定为准。

第三章 自行组织采购

第十三条  凡我校新建、扩建、改建、装（维）修工程、货物、仪器设备、服务等采购，符合本办法第五条规定及下列范围和标准的，均须进行招标采购。

（一）建设工程

1．建设工程单项合同5万元及以上；

2.学校维修工程单项合同3万元及以上（以学校年度维修计划内项目统揽为一个招标项目）。

3．与建设工程有关的单项合同估算价2万元及以上的设备和配套设施的购置及安装、原材料、货物等的采购；

4．估算总投资2万元及以上的通信、信息网络、供电工程设备的采购；

（二）货物采购

各部门购买仪器设备、家具、图书、教材、药品、医疗器械（设备）、学生用品等批量或单台（件）2万元及以上的采购。

（三）服务采购

1．咨询、勘查、设计、监理、招标代理等单项合同估算价1万元及以上的采购；

2．委托校外单位承担的单项合同年费2万元及以上的物业管理和后勤服务的采购；

3．学校出资向校外单位进行的单项合同费用3万元及以上的科研开发服务的采购；

4．单项合同估算价3万元及以上的计算机软件、电子平台及其维护保养的采购；

第十四条  各部门单位在年度工作计划和经费计划中列明的同性质、同类型且符合招标范围和标准的项目应尽量集中采购，不得故意分拆或规避招标。

第十五条  凡进行采购的项目均应成立相应的采购小组，负责该项目的采购工作。采购小组成员人数应为5人以上的单数，一般由采购组织部门、相关职能部门、项目承办部门和项目使用单位各派1人及专家若干名组成。工程复杂、技术性强的项目，其项目承办部门和项目使用单位可派多人参加采购工作，但各单位只有1人有评标表决权。

第十六条  采购小组成员由监察处和采购组织部门按招标工作需要通知相关部门派出以及从学校专家库中抽取。小组名单由监察处确认，与投标人有利害关系的人，不得进入采购小组。采购小组负责完成招标工作，直至该项招标工作结束。如因工作原因需临时调换人员的，必须重新抽取并确认。

第十七条  学校领导一般不参加校内自行组织的采购及其评标工作。

第十八条  采购小组由采购组织部门负责，主要工作是按照本办法规定，与项目承办部门以及相关部门共同商定招标方案、审查招标文件、考察投标对象、市场调查、评标（谈判）、提议中标人等。只有项目承办部门、使用部门和所抽取的专家具有评标表决权。

第十九条  监察处依照本办法规定对采购工作全过程实行监督。

各部门单位和个人不得以任何理由、方式干扰采购工作；不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标；个人不得以单位或个人名义自行组织采购活动；未受学校委托，个人不得以学校或部门、单位名义对外签订采购合同或协议。

第二十条  凡以上规定的范围和标准以外的项目，由各承办部门自行组织采购。各承办部门必须建立健全本部门采购制度并报招投标管理中心、财务处、监察处备案。采购方案由承办部门集体讨论决定，要成立专门采购小组，遵循公开、公平、公正、诚信的原则进行采购，要记录讨论决定的情况、采购的过程和结果，由全体参加采购工作的成员签字存档备查。合同签署按照《五邑大学签署对外经济合同管理规定》执行。

第二十一条  凡应采购的项目均需申请。符合以下条件的，由项目承办部门（项目使用单位）负责到采购组织部门办理招标申请。

（一）项目已经充分论证并有项目可行性分析报告；

（二）国家规定需要履行项目审批手续的，已按照规定获得批准；

（三）所需资金已经落实。其中：

1．已经纳入学校年度经费预算的，由项目承办部门直接到采购组织部门办理招标申请；

2．各单位用追加经费、自有资金、赞助费、捐赠款、科研课题经费等采购的，需到财务处办理经费审核，报校领导批准后，方可办理招标申请；

3．以贷款、引资、合作等形式筹资建设，最终形成学校资产，或用学校以后收入（收益）偿还投资的，需到财务处办理经费审核，报校长批准后，方可办理招标申请。

第二十二条  项目承办部门办理招标申请时，需同时提供以下资料：

（一）已经履行项目审批手续的批准文件；

（二）经费审批表或其他已落实的资金证明；

（三）经审计处审核的工程预（概）算；

（四）用户需求书；

（五）其他相关资料。

用户需求书包括采购预算、商务要求、技术需求和服务要求等。其中不得列入限制、排斥潜在供应商的商务、技术条件；不得列入某一品牌特有的规格技术标准及其他有违公平竞争的条款等。

第二十三条  采购组织部门登记并审核以上资料，符合规定的，签署意见后，由项目承办部门报校领导批准实施。

招标申请审批权限：凡采购经费预算建设工程5万元及以上、维修工程3万元及以上、货物采购和物业服务2万元及以上、技术开发和其它服务类1万元及以上，20万元以下的，由分管校领导批准；20万元及以上的，由校长或校长授权分管校领导批准。

第二十四条  校内采购方式参照政府采购方式，一般为公开招标。如有以下情形之一的，由项目承办部门提出书面报告，招投标管理中心、财务处、审计处、监察处签署意见，并报校领导批准（权限与招标申请审批权限同），可采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价或网上竞价的采购方式：

（一）建设工期紧迫，短期内难以准备或获得公开招标所必须的条件；

（二）技术要求复杂，或者有特殊的专业要求的；

（三）受自然资源或者环境条件限制的；

（四）公开招标中出现有效投标文件或投标人不足三份（家）等特殊情况；

（五）只能从唯一的供应商处采购，或发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（六）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的10％；

（七）货物规格标准统一，现货货源充足，且价格变化不大的。

采用竞争性谈判方式采购的，由项目承办部门按上述办法办理审批手续，同时提交详细的用户需求书。由采购组织部门组织采购小组讨论谈判方案，拟定谈判文件以及拟邀请的谈判供应商名单等。采购小组人员构成与采购小组人员构成相同。

采用单一来源和询价方式采购的，由项目承办部门按上述办法办理审批手续，同时提交详细的用户需求书。由采购组织部门组织采购小组，讨论确定询价范围和拟询价对象名单、唯一的供应商或唯一的品牌等。

第二十五条  采购组织部门根据用户需求书编制招标文件。招标文件主要内容包括投标邀请、投标报价须知、评标方法和标准、无效投标条款、用户需求、主要合同条款及投标书格式要求等。招标文件中不得要求或者标明特定的制造商和代理商，商务、技术和服务等条款的要求，不得有倾向性和歧视性。

货物或服务类采购项目，有关要求或技术指标及供应商的资质应当有三个以上品牌或三家符合资质要求的供应商完全响应。同一品牌的产品可有多家代理商参与竞争，但只作为一个供应商计算。

招标项目属于建设施工的，招标文件还应包括投标人拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、工程机械设备等的要求。

谈判文件应包括谈判程序、谈判内容、采购清单、技术质量标准、报价要求、服务承诺、成交标准、拟签合同主要条款等。

询价文件应包括采购清单、技术质量标准、报价要求、服务承诺、成交标准、拟签合同主要条款等。

采购组织部门应预留足够时间发布招标信息和编制招（投）标文件。

第二十六条  招标文件编制完后，交项目承办部门确认和审计处审核。确认和审核的时间各不得少于3个工作日。经确认和审核后的招标文件才可以对外发售。

采购组织部门负责对外发布招标公告。公告时间一般为3～8天（政府有明确规定除外）。招标公告应载明该次招标的项目名称、性质、数量、实施地点和时间；获取招标文件和投标报名的方法；递交投标文件的地点和时间，投标截止日期；开标、评标的地点和时间；招标单位及业务联系电话等。

属公开招标的项目由采购组织部门在校园网或政府允许的渠道发布招标信息。在招标公告规定的时间内，采购组织部门负责接受投标报名，审核报名材料，发售招标文件，接收投标文件等。采购组织部门应登记报名及投标的供应商名单以及收发招标文件和投标文件的情况。

任何单位和个人不得随意拒绝潜在供应商的投标。如果采购组织部门发现投标人在监察处的投标信誉档案中有不良纪录的，经采购小组讨论，可拒绝其投标，并向其说明理由，退还全部资料。投标人如果对被拒绝报名投标有异议的，可向监察处投诉。

第二十七条  投标人在投标报名时须向采购小组提供以下资料：

（一）法人证明或法人委托书；

（二）营业执照、税务登记证及身份证原件和复印件；

（三）资质等级证明；

（四）资格认定书；

（五）企业及项目经理（项目主要负责人）的业绩情况及相关证明；

（六）资信证明；

（七）其他采购小组认为需要提供的材料。

第二十八条  采购小组对投标人进行资质和资格审查，必要时进行实地考察。采购组织部门只对经采购小组审查并符合投标资格的投标人发售招标文件。招标文件的售价按有关规定执行，发售收入交财务处，主要用于采购工作的费用支出。

自招标文件发出之日起至投标人递交投标文件截止之日止，不得少于3个工作日。

属邀请招标的采购组织部门向3个及以上具备承办招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。也可采取电话通知和电话传真，电话内容需书面记录归档。

属竞争性谈判的项目由采购组织部门向3个及以上符合相应资格的供应商发出谈判邀请书，并在规定日期向供应商提供谈判文件。

属询价采购的项目由采购组织部门向3个及以上经确定的询价对象发出询价通知书，并在规定日期向询价对象提供询价文件。

属单一来源采购的项目由采购组织部门组织采购小组就采购清单和价格水平与供应商进行谈判。

第二十九条  采购组织部门在招标文件、谈判文件和询价文件规定的有效期限和地点，签收和保管投标人送达的投标文件和实物样品（样板）、被邀请谈判人送达的响应谈判及报价文件以及询价人送达的报价文件等。

投标截止时间后递交的投标文件一律不予接收。

第三十条  在招标文件、谈判文件和询价文件规定的开标时间和地点（谈判时间和地点），由采购组织部门主持开标、评标和谈判，监察处监督全过程。

开标前，由主持人介绍投标报名、资格考察、标书收发等情况，重申评标工作纪律，并与全体小组成员确认评标程序和办法。监察处代表审核并确认投标文件的密封性后方可开标。

采购小组将所有收到的有效投标文件拆封，投标文件出现以下情况之一的应予作废：

（一）投标报价文件未密封的；

（二）没有加盖法人或者单位公章和未有法定代表人、单位负责人或被授权人签名的；

（三）没有按规定格式书写或字迹模糊不清的；

（四）开标前没有按照要求提交投标保证金的。

作废的投标文件不得参与评标。

第三十一条  在招标过程中，如果出现下列情形之一的，应取消当次的采购或重新组织招标：

（一）因重大变故，采购任务取消；

（二）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家；

（三）出现影响采购公正的违法、违纪行为；

（四）投标人的报价均超过采购预算且项目承办部门或项目使用单位不予调整预算的。

第三十二条  采购小组的评标工作规则：

（一）按照招标文件规定的评标程序、标准和方法对投标文件进行评审和比较；

（二）对投标文件中含义不明确的内容，要求投标人、被邀请谈判人和被询价人做出澄清或者说明；文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准；

（三）经审核，采购小组一致认为报价显著偏低的，应要求报价方在规定的时间内做出具体说明并提供相关材料。报价方不能说明或提供材料的，可视为以低于成本价竞标，作废标处理；

（四）对投标报价内容存在重大偏差的，实质上不能响应采购要求的确定为废标。重大偏差包括项目完成期限超过采购规定的期限；重要项目缺项；技术规格和标准以及货物包装方式、检验标准、售后服务等不符合招标文件要求；附有招标人不能接受的条件等；

（五）在评标过程中采购小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理；

（六）公开招标的项目在开标后直至确定中标人以前，采购小组不得再组织考察；不得与投标人就投标报价、投标方案等进行谈判；投标人也不得再更改投标报价和投标方案；不得改变招标文件规定的评标标准、方法和中标条件；参加评标的全体人员不得擅自中途离开评标地点。

第三十三条  采购小组按照招标文件确定的评标标准和方法，以及评标工作规则和评标程序对所有合格的投标文件进行评审和比较，评出中标候选人。

服务或者技术特别复杂的建设工程、信息网络项目等，采用综合评价的方法评标。由采购小组就各项评价指标进行考核，以最大限度地满足招标文件的各项规定和要求，并且性价比最高者为中标人。

一般性建设工程、货物采购采用最低投标报价或平均值法评标，以投标能够满足采购文件实质性要求，并且经评审的投标价格最低者或等于、最接近平均值者为中标人。

邀请招标的评标办法与公开招标的评标办法相同。

竞争性谈判则应由采购小组全体成员集中逐一与供应商就有关技术、价格、交货期、付款方式、售后服务等问题分别进行一轮或多轮谈判。谈判结束后，要求所有供应商在规定的时间内提供最后报价及承诺，采购小组进行最后评审，推荐成交供应商并出具谈判报告。

单一来源采购则应由采购小组与确定的供应商在保证采购质量的基础上，就采购的品种和数量、价格进行谈判，达成一致意见后，推荐成交供应商并出具谈判报告。

询价采购则应由采购小组向符合资格的供应商发出询价文件，并要求供应商在规定的时间内一次报出不得更改的价格。经全面评审后，推荐成交供应商并出具询价报告。

第三十四条  评标表决权限于采购小组成员。项目承办部门、项目使用单位的非采购小组成员可以对技术指标、货品及服务质量等充分发表意见，但无表决权。

第三十五条  评标结束后采购小组成员应将与评标相关的文件、资料全部交还采购组织部门归档保存。

第三十六条  在未经校领导批准中标人以前，任何人不得向投标人通报评标过程和结果；合同未经校领导批准或双方签订生效前，任何人不得通知中标候选人备料、开工。

第三十七条  采购小组完成评标后，按评标结果顺序排列1至3名中标候选人，并提议中标人，填制《五邑大学招标结果评定情况表》（见表1），监察处签署意见，报校领导审批，确定中标人。

中标人的审批权限：中标价建设工程5万元及以上、维修工程3万元及以上、货物采购和物业服务2万元及以上、技术开发和其它服务类1万元及以上，20万元以下的，由分管校领导批准；20万元及以上的，由校长或校长授权分管校领导批准。

第三十八条  校领导如发现评标过程不规范，评标结果明显不合理，赞同与反对（保留）的意见分歧较大或票数接近，中标理由和依据不充分等问题，则可要求重新评标或重新组织招标。

校领导视项目需要，将评标结果提请校长办公会议审批。

第三十九条  中标人（成交供应商）确定后，由采购组织部门向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一式三份，由中标人、项目承办部门、采购组织部门各存一份，并将招标结果通知其他投标报价人。

第四十条  中标人在接到中标通知书后违反招标文件规定无端讨价还价、拒签合同的，采购小组将报经学校领导同意宣布其中标无效，不退还投标保证金，并根据评标结果顺序和本文第三十七条规定另行确定中标人或另行组织评标。

第四十一条  采购组织部门负责记录考察、开标、评标（谈判、询价）过程和中标结果，形成纪要。纪要必须详细记入《五邑大学采购工作记录》，由参加会议（考察）的全体人员签名，监察处确认后存档备查。

第四十二条  采购组织部门负责撰写评标报告，详细陈述投标单位及其报价、方案情况，评标成员对每一投标单位及其报价、方案的评价，推荐中标理由等。如有保留意见的，也要详细陈述。

第四十三条 《中标通知书》发出之日起30日内，由校长或校长委托的代表与中标人订立书面合同。合同签署权限按照《五邑大学签署对外经济合同管理规定》执行。

第四十四条  订立合同时，合同条款不得与招标文件和投标人的投标文件内容有实质性偏离，合同双方均不得提出招投标文件以外的要求，不得另立违反《中标通知书》和招标文件、谈判文件和询价文件规定或者合同签署规定的合同。

第四十五条  设有投标保证金的，在签订合同后的5个工作日内，由采购组织部门通知财务处将中标人的投标保证金转为履约保证金，其余退还未中标的投标人。

第四十六条  合同原件由项目承办部门根据实际需要备份，一般为一式五份，由中标人及采购组织部门、项目承办部门、财务处、党政办公室各存一份。项目承办部门在送合同原件给财务处的同时，需附送中标通知书和签订合同授权书复印件各一份。

第四十七条  项目承办部门和财务处负责合同的具体执行。

第四十八条  在合同履行过程中，项目承办部门需追加与合同标的相同的货物及服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报审计处、财务处审核并报校领导批准，与供应商签订补充合同。但所补充合同的金额不得超过原合同金额的10%。

第四十九条  合同当事人不得擅自变更、中止或终止合同。如需变更时，项目承办部门需将变更内容和原因，以及拟采取的相应措施以书面形式报审计处、财务处审核并报校领导批准。

第五十条  合同履行完后，项目承办部门负责组织由相关职能部门和专家组成的验收小组完成验收工作，以确认货物、工程或服务是否符合合同要求。验收结束后，应出具验收小组成员共同签署的验收报告。形成固定资产的，由项目承办部门负责办理资产交接和报增手续。

第五十一条  合同中预留有质量保证金的，由项目使用单位在保质期满后报项目承办部门，项目承办部门会同使用单位、审计处现场勘查确认无质量问题，签署意见后，报送财务处退还质量保证金。

第四章  部门职责

第五十二条  学校各职能部门依照本管理办法对采购活动进行管理。

（一）采购组织部门根据各部门提出的年度采购计划，安排招标工作日程，受理招标申请，审核采购方案；组织采购工作；按照采购项目立卷、归档相关文件和资料，并按规定向学校综合档案室移交档案；汇总编制招标情况一览表，定期向校长报告；对将形成固定资产的采购项目实行跟踪管理，督促项目承办部门执行合同全部条款，并在合同执行完毕后，办理固定资产登记；按校务公开的规定公布相关信息。

应归档的文件包括：

1．根据中标（谈判、询价）结果而签订的合同及签订合同的委托书；

2．中标通知书；

3．验收报告及其他文件资料。

4．招标方案、招标文件、谈判文件、询价文件；

5．中标人送审的各种资料和投标报价文件；

6．招标、谈判和询价过程中形成的文字记录；

7．项目承办部门送审的各种资料和文件；

8．投标报名、资格考察、招标文件收发、评标人员签到等登记材料；

9．招标工作相关的管理表格，包括《五邑大学招标结果评定情况表》（表1）、《五邑大学采购经费审批表》（表2）、《五邑大学招标项目申请表》（表3）等。

（二）财务处负责对采购项目实行经费管理，严格控制项目预算、成本造价；审核合同价款、付款方式、监督合同的执行；对未履行审批手续、经费未经落实或资金来源不正当的采购项目、未按本办法规定进行采购的项目、未经审计处确认的合同变更等不予付款。

（三）审计处负责审查采购经费来源是否合规，招标项目工程预算（采购估算）是否符合效益原则；审核招标文件和合同文稿；监督合同的执行；对合同执行期间所发生的项目内容和价格变更进行审核和确认；及时纠正采购过程中出现的违纪违规行为。

（四）监察处负责监督采购工作的程序，参与采购工作的全过程，审核并确认相关文件，但不参加表决；接受有关违纪违规的投诉，并按规定查处；建立投标人信誉和采购小组成员信誉档案。

采购组织部门、项目承办部门、项目使用单位、校内其他部门应将以往投标中违纪、违规、不按要求履行合同、串通投标、弄虚作假、以行贿手段谋取中标等的投标人情况及时通知监察处。监察处根据情况记录在案，不定期组织相关部门研究确定不良信誉名单，供采购小组接受投标报名时查证。

（五）项目承办部门负责项目采购的可行性分析，组织专家论证，办理项目审批手续，申请项目经费；拟定单位年度采购计划、草拟采购相关文件；在采购过程中把好质量关、技术关；严格执行合同规定，维护学校利益。如果非因人为因素使合同执行超过中标价的，则须按学校有关追加经费的管理办法执行；组织验收，办理固定资产交接和报增手续。

（六）采购小组属非常设机构，在代表学校进行的采购工作中，应严格遵守招标法规，严格按照本办法规定履行职责，廉洁自律，保守秘密，维护学校的正当权益。

第五章  处   罚

第五十三条  对有下列行为之一的校方工作人员，将按学校有关规定处理、处分：

（一）违反政府采购、工程招标及本办法规定，规避招标或越权组织招标；

（二）在采购中违反工作程序和相关规定；

（三）违反审批权限或未经集体讨论研究，擅自以本单位名义对外签订经济合同或协议；

（四）泄露与招标活动有关的情况和资料，与投标人串通，干扰采购工作，损害学校利益；

（五）投标人不符合资质和条件，但仍然给予投标或中标；

（六）收受投标人贿赂或好处，在评标过程中违规为特定投标人谋求中标。

对有上述行为的校方人员将按学校有关规定处理；对违反规定的投标人由采购组织部门向监察处报送，列入不良信誉名单。情节严重的，向行政、司法机关举报。

第六章  附   则

第五十四条  本管理办法由党政办公室负责解释，自2012年1月1日起施行，以前相关内容的文件同时废止。

附件:1.五邑大学仪器设备采购实施细则

2.五邑大学教材、图书采购实施细则

3.五邑大学大宗物资采购实施细则

4.五邑大学签署对外经济合同管理规定

5.五邑大学基建财务管理办法

6.五邑大学基建维修工程项目审计办法

7.五邑大学基建项目竣工验收及交付使用管理办法

8.五邑大学采购项目档案管理实施细则

9.五邑大学采购工作纪律

10.五邑大学维修改造项目管理细则

表1

五邑大学招标结果评定情况表

邑大    年招标号        年   月   日

| 项目名称 |  |  | 截止日期 |  | 开标日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到投标书□份 有效投标书□份 参加评标人数□人 主持开标人签名 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人响应招标文件情况 | 投标人 | 投标 报价 | 评审意见（可多项选择，在相应空格内划“√”） |  |  | 综合得分 |
|  |  |  | 全部响应 | 部分响应 | 无响应 |  |
| 中标候选人情况 | 候选人 | 推荐理由简述（ 可多项选择） |  |  |  |  |
|  |  | 最大限度满足要求 |  | 合理低价 | 资信良好 | 技术能力强 |
| 评标人签名 |  |  |  |  | 确认人签名 |  |
| 经审定，中标人是： |  |  | 中标价 |  | 批准人签名 |  |

说明：1.投标人响应招标文件情况按所有有效投标书填列，本表不够填列的，可另页附上。

2.中标候选人情况填写前3名。

表2

五邑大学采购经费审批表

邑大    年招标号       年    月    日

| 项目名称 |  | 项目承办部门 |  |  | 经办人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划总投资 |  | 采购类别 |  |  | 用 途 |  |  |
| 资金来源 | 预算经费 □ 自有资金 □ 贷款 □ 引资 □ 其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 采购计划及经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务处计划科意见 |  | 经审核，已纳入年度计划 □ 无年度计划 □ 需追加经费 □ 需单位自筹资金 □ |  |  |  |  |  |
| 财务处处长意见 | 同意预算经费支付 □ 同意追加预算经费支付 □ 同意单位自有资金支付□ 同意贷款□ 引资□ 其他意见： |  |  |  |  |  |  |
| 审计处意见 |  | 分管校领导意见 |  |  | 分管财务校领导意见 |  |  |

说明：1. 采购类别分为工程施工、货物、服务、资产出让等。

2．计划总投资为全部采购项目所需资金，以及与之有关的费用支出。

3．采购计划及经费预算需按实际需要详细填列，本表不够填列的，可另附采购清单，必要时，请附计算依据。

4．资金来源属贷款、引资、合作等方式的，需说明资金偿还的来源和方式。

表3

五邑大学招标项目申请表

邑大    年招标号     年    月    日

| 项目名称 |  | 项目承办部门 |  | 经办人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划总投资 |  | 采购类别 |  | 用途 |  |
| 项目是否已论证 是 □ 否 □ 项目审批手续是否已获批准 是 □ 否 □ 项目经费是否已落实 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  |
| 招标项目内容和要求 |  |  |  |  |  |
| 招标组织 部门意见 |  | 分管校领导 意见 |  | 分管财务校领导意见 |  |

说明： 1. 办理招标申请时，项目承办部门需按《五邑大学采购管理办法》第二十一条、二十二条的要求，提供相关资料。

2. 招标项目内容和需求需详细填列项目的规模、施工要求、货物名称、规格、数量、主要

技术参数、服务条件等。本表不够填列的，可另附采购清单。

附件1

五邑大学仪器设备采购实施细则

第一条  为贯彻《五邑大学采购管理办法》，规范仪器设备采购行为，提高资金使用效益，促进我校实验室建设的发展，结合学校仪器设备采购的实际，制定本实施细则。

第二条  校内仪器设备的采购工作由招投标管理中心负责组织实施。采购小组由招投标管理中心、项目承办部门、项目使用单位、学校相关职能部门及专家等5人以上的单数组成。

第三条  各部门、单位购置当年政府（部门）集中采购目录范围以外和标准以下，或经批准，由学校自行组织采购的仪器设备，由招投标管理中心按《五邑大学采购管理办法》的规定组织采购。

第四条  校内仪器设备采购一般为公开招标和邀请招标。如果出现《五邑大学采购管理办法》第二十四条规定情形之一的，可采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式，由招投标管理中心会同实验室与设备管理处提出书面报告，财务处、审计处、监察处签署意见，报分管校领导批准。

第五条  招投标管理中心根据实际需求编制招标文件、谈判文件、询价文件。

招标文件应包括：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等），投标人应当提交的资格、资信证明文件，投标报价要求，投标文件编制要求和投标保证金交纳方式；

（三）采购清单，列明拟购仪器设备的品名、数量、型号、规格、技术指数参数、交货日期和地点及其他要求等；

（四）递交投标文件的方式，开标日期、地点和有效投标的期限；

（五）投标保证金、履约保证金的要求；

（六）主要合同条款及内容；

（七）交货和提供服务的时间等。

谈判文件应包括：

（一）谈判程序、谈判内容、采购清单、报价要求、评定成交标准和拟签合同条款等；

（二）谈判地点和时间；

（三）谈判代表的要求等；

（四）响应谈判的答复方式和截止时间。

询价文件应包括：

（一）采购清单，包括品牌、规格、数量；

（二）采购项目的技术质量标准、报价要求；

（三）评定成交标准、拟签合同条款等；

（四）报价文件的投送方式和截止时间。

第六条  采购小组按规定完成下列招标程序：

（一）确定资格预审、评标定标方式；

（二）讨论通过招标文件、谈判文件、询价文件；

（三）发布招标信息，并于招标信息约定的时间和地点，接收投标人的报名文件；

（四）按招标文件规定的时间和地点接收投标文件，在规定的时间和地点开标评标。根据评标工作规则和招标文件确定的评标标准和方法，对所有符合资格的投标文件进行评审和比较；

（五）评标完成后按评标结果顺序排列第1至第3名中标候选人，并提议中标人，填制《五邑大学招标结果评定情况表》，由采购小组全体成员签名。招投标管理中心负责撰写评标报告，按规定的权限报校领导批准。

第七条  校领导批准中标人后，由招投标管理中心向中标人发出《中标通知书》。

第八条  合同签订按《五邑大学签署对外经济合同管理规定》执行。

第九条  合同签订后，合同原件一式三份由中标人、实验室与设备管理处、财务处各存一份。在送合同原件给财务处的同时，需附送中标通知书。

第十条  合同双方不得订立与中标通知书和招标文件、投标文件实质性内容不相符的合同。

第十一条  项目设有投标保证金的，在签订合同后的5个工作日内，由招投标管理中心通知财务处将中标人的投标保证金转为履约保证金，或按合同相关约定执行。其余投标保证金退还给未中标的投标人。

第十二条  招投标管理中心负责记录采购过程，按照采购项目立卷归档，定期向校领导报告招标情况，定期将整理好的采购档案移交学校综合档案室。

第十三条  合同完成后，实验室与设备管理处负责组织相关部门进行验收，以确认是否符合合同要求。验收结束后，出具验收报告。形成固定资产的，还要负责办理资产交接和报增手续。

第十四条  监察处依法对采购活动的全过程实行监督。如有违规违纪的按《五邑大学采购管理办法》的规定处理。

第十五条  本实施细则由党政办公室负责解释，自2012年1月1日起施行。

附件2

五邑大学教材、图书采购实施细则

第一条  为贯彻《五邑大学采购管理办法》，结合学校教材、图书采购的实际，制定本实施细则。

第二条  凡属五邑大学全日制普高（本专科）、继续教育（本专科）学生使用的教材，未纳入政府采购目录的图书、文献信息资源均须按《五邑大学采购管理办法》的规定进行采购。

第三条  教务处、继续教育学院按学年度（图书馆按财政年度）拟定当年教材、图书、资料的采购计划报招投标管理中心、财务处。采购计划应包括：现存教材、图书量，拟购教材、图书种类、书名、数量、内容和质量要求，估算单价和总价，采购方式等。

第四条  教材、图书采购一般一年进行一次。由教务处、继续教育学院、图书馆将全年教材图书采购的品种和数量以用户需求书的形式送招投标管理中心办理招标申请，同时商定当年采购工作的日程安排（若教学计划未制定，可先招供应商）。招投标管理中心按规定权限报校领导批准。

第五条  招投标管理中心根据用户需求书编制招标文件。招标文件提出的所有实质性要求和条件以及拟签合同的主要条款必须清晰明确。包括：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等），投标人应当提供的资格、资信证明文件，投标报价要求，投标文件编制要求和投标保证金交纳方式；

（三）拟订教材、图书、资料当次的采购量，同时，包括出版、内容和质量等的要求；

（四）供货时间、交货地点和期限；

（五）报价要求和服务要求；

（六）递交投标文件的方式、投标截止时间、开标时间和地点；

（七）投标保证金、履约保证金的要求；

（八）主要合同条款及内容等。

第六条  教材、图书、资料的采购方式一般为公开招标和邀请招标，由招投标管理中心根据教材、图书采购的要求，按《五邑大学采购管理办法》的规定组成采购小组采购。

第七条  如果属于以下情况之一者，由项目承办部门提出书面报告，财务处、审计处、监察处、招投标管理中心签署意见，并报校领导批准，可以实行其他采购方式：

（一）学年教材采购计划和全年采购计划外的，或者以前批次采购的少量增订、补订，增补量不超过原来合同的10％，可采用单一来源方式直接采购；

（二）专用性强，版权专属的教材、图书的采购，以及不宜以公开招标方式采购的，如网络数据库、期刊、报纸等可以采用单一来源、竞争性谈判、询价等方式采购。

第八条  采购小组完成下列采购程序：

（一）确定招标方案和评标方式；

（二）讨论通过招标文件；

（三）发布招标信息；

（四）按招标文件规定的时间接收投标文件；

（五）按照招标文件的规定对所有有效的投标文件进行评审和比较，选出能最大限度满足招标文件要求且报价较低的投标人为中标候选人。

第九条  招投标管理中心根据招标结果填制《五邑大学招标结果评定情况表》，并负责撰写评标报告，按规定权限报经校领导批准。

第十条  招投标管理中心向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一式三份，由中标人、项目承办部门、招投标管理中心各存一份。

第十一条  自中标通知书发出之日起5个工作日内，按《五邑大学签署对外经济合同管理规定》签订供货合同。

第十二条  合同签订后，一式五份由中标人、项目承办部门、财务处、招投标管理中心、党政办公室各存一份。项目承办部门在送合同原件给财务处的同时，需附送中标通知书。

第十三条  合同双方不得订立与中标通知书和招标文件、投标文件实质性内容不相符的合同。

第十四条  项目设有投标保证金的，在签订合同后的5个工作日内，由招投标管理中心通知财务处将中标人的投标保证金转为履约保证金，其余退还给未中标的投标人。

第十五条  项目承办部门应在合同执行完毕后，将合同原件与采购清单一同存档备查；组织验收，确认供应商的货物和服务是否符合合同要求。验收结束后，项目承办部门应出具验收报告或全年供货情况报告。形成固定资产的，还要负责办理资产交接和报增手续。

第十六条  监察处对采购工作全过程实行监督。发现违纪违规问题，按《五邑大学采购管理办法》的规定处理。

第十七条  本实施细则由党政办公室负责解释，自2012年1

月1日起施行。

附件3

五邑大学大宗物资采购实施细则

第一条  为贯彻《五邑大学采购管理办法》，结合学校物资采购的实际，制定本实施细则。

第二条  凡属各部门、单位集中采购的办公用品、学生用品、用具，未纳入政府采购目录的药品、医疗器械等均需按《五邑大学采购管理办法》的规定进行采购。

第三条  各项目承办部门根据采购物资的品种和数量填写用户需求书，按规定权限报校领导批准后送招投标管理中心办理招标立项，并商定采购的日程安排。

第四条  招投标管理中心根据用户需求书编制招标文件。招标文件所提出的所有实质性要求和条件以及拟签合同的主要条款必须清晰明确。包括：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知，报价要求；

（三）拟订办公用品、学生用品、药品、医疗器械等的采购清单；

（四）供货时间、交货地点和期限；

（五）递交投标文件的方式，投标截止时间、开标时间和地点；

（六）投标保证金、履约保证金的要求；

（七）主要合同条款及内容等。

第五条  物资采购一般为公开招标和邀请招标，由招投标管理中心根据物资采购的要求和《五邑大学采购管理办法》，组成采购小组进行采购。

第六条  如公开招标或邀请招标达不到采购要求，由项目承办部门按《五邑大学采购管理办法》第二十四条规定提出书面报告，招投标管理中心、财务处、审计处、监察处签署意见，并报校领导批准，可以实行其他采购方式：

第七条  采购小组按照规定完成下列招标程序：

（一）确定招标方案和评标方法；

（二）讨论通过招标文件；

（三）发布招标信息；

（四）按招标文件规定的时间接收投标文件；

（五）按照招标文件的规定对所有有效的投标文件进行评审和比较，选出能最大限度满足招标文件要求的投标人为中标候选人。

第八条  招投标管理中心根据招标结果填制《五邑大学招标结果评定情况表》，撰写评标报告，并按规定权限报经校领导批准。

第九条  招投标管理中心向中标人发出中标通知书。中标通知书一式三份，由中标人、项目承办部门、招投标管理中心各存一份。

第十条  自中标通知书发出之日起5个工作日内，按《五邑大学签署对外经济合同管理规定》签订供货合同。

第十一条  合同签订后，一式五份由中标人、项目承办部门和财务处、招投标管理中心、党政办公室各存一份。项目承办部门在送合同原件给财务处的同时，需附送中标通知书。

第十二条  合同双方不得订立与中标通知书和招标文件、投标文件实质性内容不相符的合同。

第十三条  设有投标保证金的，在签订合同后的5个工作日内，由招投标管理中心或项目承办部门通知财务处将中标人的投标保证金转为履约保证金，其余退还给未中标的投标人。

第十四条  合同履行完后，项目承办部门应组织验收，确认货物和服务是否符合合同要求。验收结束后，还要出具验收报告。形成固定资产的，由项目承办部门负责办理资产交接和报增手续。

第十五条  监察处对采购工作实行全过程监督。发现违纪违规问题，按《五邑大学采购管理办法》的规定处理。

第十六条  本实施细则由党政办公室负责解释，自2012年1

月1日起施行。

附件4

五邑大学签署对外经济合同管理规定

第一条  为加强我校对外经济活动的管理，规范对外经济合同签署行为，防范风险，维护国家和学校的利益，根据《中华人民共和国合同法》，并结合我校实际，制定本规定。

第二条  本规定所称对外经济合同，是指学校及学校所属各部门、单位（不包括具有独立法人资格的公司、中心）与外单位签订的包括货物、工程、勘察设计、监理、科技协作、咨询、生产加工、投资、合资、借贷、租赁、服务及其他涉及经济行为的合同。

第三条  本规定中承办部门是指学校按基建维修、仪器设备、教材图书及货物、服务等分类管理的相关职能部门。

第四条  金额1万元及以上的上述对外经济行为，必须以学校名义签署对外经济合同。1万元以下的上述对外经济行为，各承办部门可视情况签署对外经济协议。

第五条  学校对外经济合同必须以“五邑大学”名义签署，由校长或校长授权分管校领导、各部门（单位）行政主要负责人签署；各承办部门签署的对外经济协议，必须由部门行政主要负责人签署。

第六条  学校设制“五邑大学合同专用章”、“五邑大学科技合同专用章”、“五邑大学仪器设备合同专用章”，由校长授权党政办公室、科技处、实验室与设备管理处分别按授权规定的权限管理和使用。

第七条  合同签署的权限

（一）已列入学校年度财务预算的项目合同（技术合同、仪

器设备合同另行规定）

1.建设工程类金额在5万元及以上、维修工程类金额在3万元及以上、货物采购类和物业服务类金额在2万元及以上、技术开发类和其它服务类金额在1万元及以上，20万元以下的，由分管校领导签署；金额在20万元及以上的对外经济合同，由校长或校长授权分管校领导签署。

2.金额在1万元及以上，上述各类限定金额以下的经济合同，由校长授权各承办部门行政主要负责人签署；

3.为便于实际操作，凡列入上述由分管校领导、承办部门行政主要负责人签署权限的对外经济合同，校长不再单独授权，以本规定确定的权限执行。

（二）未列入年度财务预算的项目合同

凡未列入年度财务预算的新增项目，必须先按程序办理立项报批手续，待项目批准立项并落实资金计划后，才能对外洽谈经济合同。签署权限按上述第（一）项执行。

（三）科技项目合同

由校长授权科技处按《五邑大学科技项目管理办法》规定的权限执行。

（四）仪器设备采购合同

由校长授权实验室与设备管理处按照当年度经学校批准的设备采购计划规定的项目执行。

凡列入固定资产管理的仪器设备采购项目，必须签署仪器设备采购合同。合同签署的权限如下：

1.金额30万元及以上的仪器设备采购合同，必须由校长或校长授权分管校领导签署；

2.金额在10万元及以上，30万元以下的仪器设备采购合同，由校长授权分管校领导签署；

3.金额10万元以下的设备采购合同，由校长授权实验室与设备管理处行政主要负责人签署。

（五）不可抗力紧急情况的项目合同

如遇不可抗力紧急情况，进行抢修、抢救而必须立即签订的经济合同，可适当简化手续。由校长口头授权分管校领导签定，实行事后报告并补办相关手续制度。

第八条  对外经济合同签署的报批程序

（一）任何部门或单位对外开展经济活动，必须组成专门工作小组进行采购、洽谈等工作，任何个人未经授权，不得代表学校单独与校外单位或个人洽谈经济合同。

（二）经济合同签署的报批程序

1.金额1万元及以上的经济合同

（1）项目承办部门拟定经济合同稿及请示报送党政办公室。请示需列明招投标办理情况、合同标的、金额、经费开支项目、洽谈过程、参与人员及负责人等，并附招标文件、经济合同稿。

（2）由党政办公室负责人提出办文意见，然后将请示送审计处和财务处进行审核。审计处负责对经济合同的主体资格、合同条款的合法性、经济性进行审查，明确签署意见；财务处负责对合同项目的金额是否列入财务预算或是否具有可靠来源（如纵向、横向科研，院系自筹资金）、合同总金额、付款计划和付款手续是否符合财务制度等进行审核，并明确签署意见。

（3）对于重大事项的修改意见，若审计处、财务处认为有必要需再次确认的，项目承办部门按审计处、财务处的意见修改后，送审计处、财务处对修改稿再次确认。若对合同稿有严重分歧意见，经协商无法取得一致,可将几方意见一并报送校领导审定，必要时由校长办公会审定。

（4）签署好审核意见的请示送党政办公室，由党政办公室提交校领导审批。校领导对采购程序、合同内容及有关部门的审核意见作出综合评价，明确签署同意与否的意见。

（5）党政办公室将校领导明确签署意见的请示交项目承办部门。项目承办部门按校领导签署意见办理有关手续，并负责将校领导签署意见的请示报告和经济合同文本送党政办公室进行合同登记。党政办公室对符合授权签署的合同文本予以盖章确认。

2.由实验室与设备管理处统一办理的仪器设备采购合同和由科技处统一办理的科技合同的报批不列入此程序。

（三）经济合同除按合同文本规定的份数外，还需增加党政办公室原件1份、财务处原件1份作为备案。

第九条  对外经济合同的登记备案、执行和报告

（一）党政办公室负责全校对外经济合同（不包括科技合同、仪器设备合同）的编号、登记、备案，建立统一的信息管理系统以备查询；定期向校长办公会或校长报告全校对外经济合同的签署情况。

（二）科技处、实验室与设备管理处分别负责科技合同、仪器设备合同的编号、登记、备案，建立统一的信息管理系统以备查询；并定期向校长办公会或校长报告全校科技合同、仪器设备合同的签署、执行情况。

（三）财务处按规定审查合同的有效性，并严格按学校财务审批制度和合同规定的付款内容及经核准后的有关实际进度支付款项，并定期向校长报告合同执行情况。

（四）每自然年度末，由党政办公室、科技处、实验室与设备管理处、财务处汇总合同签署及执行情况，向校长办公会和校长报告，并按学校有关校务公开的规定，报告有关内容。

（五）每自然年度末，由党政办公室、实验室与设备管理处将当年度完成项目（合同执行完毕）的对外经济合同有关资料按归档要求整理后交学校综合档案室立卷归档保管。

科技处将已经完成结题的科技合同有关资料按归档要求整理后交学校综合档案室立卷归档保管。

第十条  本规定自2012年1月1日起施行，由党政办公室、审计处负责解释。

附件5

五邑大学基建财务管理办法

第一条  为进一步规范和加强我校基建财务管理工作，确保基建项目所需资金及时有序供给，有效控制工程成本，提高投资效益，根据有关财务法律、法规、规章制度，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  基建财务管理是学校财务管理的重要组成部分，必须严格遵守国家基建财务管理和学校财务管理的各项法律、法规、规章制度。

第三条  本规定中承办部门是指学校按基建维修分类管理的职能部门。

第四条  我校基建项目按其管理方式分为：国家投资基建项目、学校自筹基建项目和修缮项目。

第五条  凡使用学校资金进行新建、改建、扩建、维修、装修等工程项目（即：自筹基建项目），均应纳入学校年度收支计划管理，由建设项目承办部门根据实际需要，上报年度基建计划，填写《五邑大学自筹基建及大、中型维修工程计划表》（表一）。

第六条  列入年度自筹基建计划的项目，在进行可行性论证之后，由建设项目承办部门到财务处办理工程经费立项手续。不报计划的，财务处原则上不予安排经费，不批准工程立项。

第七条  办理自筹基建工程立项时，承办部门必须向财务处提供以下资料：

（一）经批准的基建计划《五邑大学自筹基建及大、中型维修工程计划表》。

（二）工程概（预）算书。

（三）其他需提供的有关资料。办理工程经费立项需填写《五邑大学自筹基建及大、中型维修工程经费审批表》（表二）由财务处、审计处及承办单位各持一份。

第八条  自筹工程经费立项后，由建设项目承办部门按《五邑大学采购管理办法》的规定办理采购手续。

第九条  凡未办理经费立项或虽办理经费立项但不按规定进行采购的工程项目，财务处不予支付工程款。

第十条  基建经费支出审批权限为：3万元以下由财务处处长审批；3万元及以上10万元以下由分管校领导审批；10万元及以上20万元以下由分管财务的校领导审批；20万元及以上由校长或校长授权分管校领导审批。

第十一条  项目承办部门在办理工程款支付时，除了填写请款单外，还必须向财务处提供以下有关资料：

（一）支付备料款时，必须提供项目中标通知书和施工合同；

（二）支付工程进度款时，必须提供由施工单位出具并由监理单位签证认可、经审计处审核的工程进度表；

（三）支付结算款时，必须提供工程验收表和工程造价审核部门出具的工程定案表或经审计处审核的结算书。

（四）支付质量保证金时，由项目使用单位在保质期满后报项目承办部门，项目承办部门会同使用单位、审计处现场勘查确认无质量问题，签署意见后，报送财务处支付质量保证金。

第十二条  承办部门在办理工程项目其他支出时，严格按有关财务制度规定办理。

第十三条  承办部门有责任加强施工管理，严格执行施工合同，将工程造价控制在预算范围内。工程预算内暂列金额的使用，按照工程变动的审批程序办理。不得随意修改工程设计，增加工程造价，如确因需要必须修改工程设计，追加工程投资的，须经基建工作领导小组讨论决定，分管校领导批准之后按学校相关程序申请追加工程经费，未经批准的工程超支款，财务处不予支付。

第十四条  单项工程3万元及以上的维修项目经费立项及财务支出等，参照以上自筹基建有关规定办理。

第十五条  国家投资项目的报批、立项及招标，按国家规定程序办理，其财务支出按上级部门有关规定办理。

第十六条  基建项目新增固定资产由基建财务负责申报。

第十七条  本办法自2012年1月1日起施行，其他规定与本办法不符的，以本办法为准。本办法由财务处负责解释。

附件6

五邑大学基建维修工程项目审计办法

第一条  为了规范学校基建维修工程项目的审计工作，加强学校基建维修工程项目和资金的管理和监督，维护学校的合法权益，提高资金使用效益，根据教育部《教育系统基建修缮工程项目审计实施办法》、教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》(教财[2000]16号文)、广东省教育厅《广东省教育系统建设工程项目审计办法》，结合我校实际，制定本办法。

第二条  本办法所指基建维修工程项目，是指在学校实施的基本建设项目和维修工程项目。基建维修工程项目资金包括上级拨入、学校自筹、接受捐赠、引进资金等来源组成的资金。

第三条  本办法所称承办部门是指学校按基建和维修分类管理的相关职能部门。

第四条  本办法所称基建维修工程项目审计，是指项目投资经济活动开始至项目竣工验收，学校内审机构对基建维修工程项目有关的预结算资料和财务决算的真实、合法、效益进行的审计监督。具体工作由审计处负责组织实施，学校基建维修工程项目的承办部门应予配合。

第五条  基建维修工程项目审计的目的，是促进项目承办部门加强管理、保障建设、维修投资合法、合理使用，正确评价投资效益，提高基建维修工程项目管理水平。

第六条  基建维修工程项目的审计范围

（一）基建项目

即列入年度计划新建、扩建、改建和修建的国家投资、自筹资金以及外资基建项目、与其他单位共同投资的基建项目、上级主管部门或学校领导交办的所有基建项目。

（二）维修工程项目

1．上级拨款和学校自筹资金、单项工程在1万元及以上的所有维修工程，包括：房屋维修、装饰、办公室实验室改造、供水供电改造、道路围墙、运动场地、安全保卫消防设施、网络工程、园林绿化等工程项目等。

2．其他各种经费（含接受捐赠、引进资金等来源）、单项工程在1万元及以上的所有维修工程项目。

（三）其他项目

学校基建维修工程的设计、招标代理和监理等项目，其合同金额1万元及以上的项目。

第七条  学校基建维修工程项目的审计原则是实行全过程跟踪审计监督。

第八条  学校基建维修工程项目的结算审计

基建维修工程结算，原则上由学校基建维修工程承办部门初审（一审）、审计处复审（二审）和政府财政部门终审（三审）完成。其中：

（一）国家投资和按规定须送财政部门审核的基建项目工程结算，实行三审终审制。即由学校基建承办部门初审（一审）后，将已审核的基建项目工程结算及有关资料送审计处进行复审，审计处复审（二审）后，再由承办部门报送政府财政部门终审（三审）。

（二）学校自筹资金基建项目和维修工程项目结算（1万元及以上），实行二审终审制，即审计处复审为终审。

但出现下列情形之一时，可由审计处报经学校批准后委托校外具有审计资格的单位进行审计：

1．审计处与施工（承包）单位意见不能达成一致，双方争议金额达工程造价的20%以上（含20%）或争议金额达20万元及以上且双方同意由第三方审计及仲裁的；

2．单项基建工程项目造价（合同）总额在500万元及以上的；

3．单项维修工程项目造价（合同）总额在100万元及以上的。

（三）工程总价在1万元以下的自筹资金基建项目和维修工程项目结算，实行一审终审制，即：

1．承办部门有审计处认可的预结算人员的，可由承办部门预结算人员审核，承办部门行政主要负责人签字确定后，到财务处办理付款手续，不需送审计处复审。

2．承办部门没有预结算人员的，所有基建维修工程项目均须送审计处审计后，方可办理付款手续。

（四）工程项目的造价结算标准按学校的有关规定执行。经招投标的项目用中标价；无须招投标的项目套用现行定额；定额及文件没有的，须经施工方、学校承办部门和审计处三方根据市场价格和结合工程实际事前商定并形成书面记录，才能作为结算依据。凡套用《修缮定额》的原则上按三类并下浮10%执行。特殊情况需变更标准的，应由承办部门提出申请，送审计处审核后报分管校领导批准后方能实施。

第九条  基建维修工程项目实行全过程跟踪审计的工作程序。

（一）预算初审

审计处参与基建维修工程项目的预算初审，对工程预算的项目、标准及相关内容提出初审意见，并对有关部门的具体实施方案进行严格的审计监督，保证项目预算的有效性。

（二）招标文件审签

招标文件公告前必须经审计处审签；采购组织部门须于公告前3个工作日将招标文件送审计处。

（三）招投标监督

审计处自始至终参与基建维修工程项目招投标的全过程；参与采购小组的全部活动；对标底拟定的合规性、合理性和经济性，采购过程的合法性、合规性、有效性和经济性进行审计监督。

（四）合同的审签、报批及备案

1．合同审签

基建维修工程项目的承办部门应根据《五邑大学签署对外经济合同管理规定》，在正式签订合同前5个工作日将合同稿，连同招投标文件、评标纪要、工程项目预算书等相关资料送审计处审签。

2．合同报批

经审计处修改后打印的合同文本，承办部门送审计处确认后报送党政办公室批转，按《五邑大学签署对外经济合同管理规定》办理合同签订手续。

3．合同备案

合同正式签订后10个工作日内，承办部门应将合同复印件送审计处备案。

（五）项目预算和资金来源审签

在承办部门拟定项目预算和财务部门出具资金来源证明后，审计处对基建维修工程项目的经济性和合理性，资金的计划性以及资金来源的真实性、合法性、合规性进行审计监督。

（六）工程结算审计

1．由学校直接办理工程结算的各类基建项目（含新建、扩建、改建和修建等工程）和维修工程项目（含房屋维修、装饰、办公室实验室改造、供水供电改造、道路围墙、运动场地、安全保卫消防设施、网络工程、园林绿化等工程），由该项目的承办部门对工程项目结算进行初审（一审）后，将《工程结算书》和相关合同、验收报告、变更签证等相关资料送审计处复审（二审）。送审工程项目资料不全的，审计处不予审计。项目承办部门应补齐相关资料后再行送审。

2．基建维修工程项目结算最终审定之后，全部结算资料由基建维修工程项目承办部门整理并按学校有关规定归档。

第十条  上述列入本办法审计范围的所有基建维修工程项目，须经学校审计处审计后才能支付价款。

第十一条  基建维修工程项目审计资料送审期限

（一）审计资料送审期限划分

1．工程结算报价在1万元以下的基建维修工程项目结算，若承办部门没有预结算人员的，所有基建维修工程项目均须在工程完工10个工作日内送审计处审计。

2．工程结算报价在1万元及以上500万元以下的基建维修工程项目结算，承办部门应在一个月内完成初审（一审），即由审核人签署审核意见并由承办部门行政主要负责人签字及加盖部门公章后，将所有结算资料移交学校审计处进行审计（二审）。

3．工程总价在500万元及以上的，承办部门应在两个月内完成初审（一审），由审核人签署审核意见并由承办部门行政主要负责人签字及加盖部门公章后，将所有结算资料移交学校审计处进行审计（二审）。

（二）基建维修工程项目结算初审（一审）期限到期，初审（一审）部门与施工（承包）方未能达成一致意见的，按基建维修工程承办部门意见编制《初审（一审）结算书》并在《初审（一审）结算书》编制说明中列明双方分歧，将资料移送审计处进行审计（二审）。如该项工程系经招标的，移送资料应包括招投标文件及其附件。

（三）基建维修工程承办部门未设置专职预结算人员的，部门负责人应在结算书封面签字确认该工程项目已竣工验收，在接收结算资料5个工作日内移交审计处审计。

（四）因特殊情况需延期审核和送审的基建维修工程项目，单位审核人员须向承办部门行政主要负责人提出申请，说明情况并经部门行政主要负责人批准，可延期审核和送审。延期一般不超过一个月。

第十二条  基建维修工程项目前期审计的主要内容

（一）基建及大型维修项目开工前的各项审批手续是否完备、合法，投资是否纳入国家或学校的年度投资计划。

（二）基建工程项目投资来源是否合法，当年资金是否落实。

（三）基建规模和设计标准是否与可行性研究报告文件及上级批准的计划相符，有无超规模、超标准问题；设计方案是否经过论证审批。

（四）工程内容是否全面，有无遗漏；是否预留了不可预见或不可抗力因素等内容。

（五）工程招标、发包方案是否符合规定，手续是否完备、合法，所签合同或协议书中的责权利，质量、工期，执行文件、套用定额、取费等级、拨付款办法、奖罚、保修及时效等内容是否全面、合规。

（六）与勘探、设计、监理单位、招标代理等签订的合同是否合规，收费是否合理。

第十三条  基建维修工程项目概（预）算执行情况、竣工结算审计的主要内容

（一）征地拆迁费用支出是否真实、合法，管理是否符合有关规定；道路、通水、通电等费用支出是否真实、合法。

（二）调整概预算是否符合国家规定的编制办法、定额和标准，是否经过审批；设计变更的内容是否符合规定，手续是否齐全；有无擅自、随意扩大建设规模和提高建设标准。

（三）基建维修资金的使用是否合规，有无转移、侵占、挪用建设资金和损失浪费等问题；合同进度款是否按合同规定支付,有无超付。

（四）工程价款结算、往来账款和财务报表是否真实、合法，有无偷工减料、高估冒算、虚报冒领工程款等问题。

（五）工程项目设备和材料等物资是否按设计要求采购，有无盲目采购或收取回扣等行为；设备和材料等物资的验收、保管、使用与维护是否有效。

（六）工程合同履约保证金、质保金支付是否合理，违约金约定是否合理。

（七）项目竣工结算报表及说明书是否真实、全面、合法。

（八）工程量是否真实，套项及价格是否合理，计取各项费用及执行文件、套用定额是否准确、合规。

（九）现场签证单是否真实，所列的计量是否准确等。

（十）竣工结算的编制依据是否符合规定，资料是否齐全，手续是否完备，各项清理工作是否全面、彻底。

（十一）建设项目概结算最终执行情况如何。

（十二）交付使用财产是否真实、完整，是否符合交付使用条件，移交手续是否齐全、合规，成本核算是否正确，有无虚列投资问题。

（十三）转出投资、应核销投资、支出等列支依据是否充分，手续是否完备，内容是否真实，核算是否合规，有无虚列投资问题。

（十四）项目结余资金情况，包括存款、现金、其他货币资金是否账物相符；库存物资实际存量是否真实，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题；往来款项是否真实、合法，有无转移挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题。

第十四条  基建维修项目审计资料汇集

（一）为了全面掌握学校基建维修工程开展情况，负责基建维修工程的承办部门应及时将工程项目年度计划送审计处审核备案。

（二）工程施工（承包）方应在工程竣工验收后一个月内，编制完成结算书，由预结算编制人员签章并加盖施工（承包）方公章后，连同与工程项目相关的文件、报表和资料及资料清单（一式二份），送交学校该项目承办部门，由接收人核对签收并注明签收日期。上述所送文件、报表及资料，施工（承包）方应自留一份备查。

（三）基建维修工程工期在一年以内或工程造价500万元以下的工程结算，一般采取竣工验收后一次性审核的办法。工期一年以上且工程造价500万元及以上的工程，一般采取分次结算的办法。工程分次结算的划分方法，应在工程施工（承包）合同中注明。合同未注明的，由基建或维修工程承办部门与工程施工（承包）方商定后报审计处和财务处备案。

（四）基建承办部门、维修项目承办部门、财务部门和项目所在单位，要积极配合基建维修工程项目的审计，并在规定期限内提供下列文件、报表和资料：

1．项目批准建设的有关文件、设计文件、概（预）算调整文件；

2．工程招、投标文件及附件、评标结果及中标通知书；

3．施工（承包）合同或协议；

4．图纸会审记录、设计变更资料、施工现场签证单、施工技术交底资料、招标答疑文件、施工组织设计及说明、工程进度表、隐蔽工程有效文件及其他有关施工记录；

5．自行采购设备、主要材料的合同、清单及出入库资料、材料报批单、主要材料的名称品牌、规格型号、生产厂家名称、价格表；

6．竣工图纸；

7．工程竣工验收报告，工程监理资料；

8．工程结算书（一式肆份），工程预算书（或标底）及工程量计算书，钢筋耗用量实抽表；

9．有关财务收支资料和基建维修工程项目管理的有关法规及取费文件;

10．审计处要求提供的其他有关资料。

第十五条  基建承办部门和维修承办部门，要加强对工程项目的管理与监督，要明确工程项目主管人员及现场签证人员的职责，并收集完整施工资料。施工过程中的所有变更，均须有完整的变更资料，说明变更原因。基建承办部门和维修承办部门应对所提供的资料的真实性、合法性和完整性负责。

第十六条  基建工程项目审计中对有关问题的处理原则

（一）基建工程项目资金来源未落实或不符合有关规定的，应当限期进行调整，资金不落实或者年度投资未按规定到位的，应当采取措施及时解决。

（二）转移、挪用的基建工程项目资金，应及时查处，限期归还。

（三）基建工程项目结算中多计、重计的部分应进行核减，对高估冒算等违纪行为要严肃查处。

（四）虚报投资完成、虚列建设成本、隐匿结余资金等，应进行批评教育；根据实际情况，按国家有关规定和现行会计制度作调账处理，对情节严重的责任人建议有关部门给予必要的行政处分。

（五）因失职、渎职等造成重大损失浪费的或因贪污受贿、收取回扣等违纪违法行为造成工程质量低劣、工程管理混乱、资金流失等严重问题，应追究有关人员责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。对违反国家投资与建设管理法规者，应根据国务院《关于违反财政法规处罚的暂行规定》及其他有关法规处理。

（六）对施工（承包）单位的违约处罚，在基建维修工程结算审计时与工程结算价款一并计算。

（七）设计单位、监理单位有违约行为的，由审计处通知财务处暂缓支付其设计费、监理费，待校领导作出相关决定后才正式执行。
　　第十七条  对因工作量大、时间紧等原因，校内无法按期审核的基建维修工程项目，由审计处提出，学校领导批准，可委托校外具有审计资格的单位进行审计，所发生费用在基建维修工程项目中列支。

第十八条  项目委托审计由审计处负责办理。委托审计费用，按以下原则处理并作为合同条款。

（一）核增的审计费用，由施工单位支付。

（二）核减的审计费用，由学校支付。

第十九条  审计处根据基建工程项目审计业务的需要，经学校领导批准，可聘请校外工程造价咨询机构或相关的工程技术人员参加审计，聘请费用在基建项目列支。

第二十条  本办法从2012年1月1日起施行，原《五邑大学基建、维修工程项目审计办法》同时废止。

第二十一条  本办法由审计处负责解释。

五邑大学自筹基建及大、中型维修工程计划表（表一）

| 序号 | 申报单位 |  | 工程内容 |  |  |  |  |  | 工程预算 （计划） 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位名称 | 工程名称 | 工程类型 | 工程面积 （M2） | 工程地点 | 预计开工 日期 | 计划完工 日期 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附：1、工程类型：新建、改建、扩建、装修、修缮等。 2、凡需要说明的事项请在“备注”栏中注明。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承办部门审核意见 |  |  | 技术部门意见 |  | 审计处意见 |  | 财务处意见 |  | 分管校领导意见 |  |

此表系申请工程项目时使用。                                                            填表：

五 邑 大 学

自筹基建及大、中型维修工程经费审批表（表二）

年自筹维修            号          年   月   日

| 申报单位 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 附：1、工程类型：新建、改建、扩建、装修、修缮等。 2、填本表需附以下资料： (1)批准的申请工程立项报告 (2)工程预算书 (3)工程图纸及说明 (4)建筑许可证及消防部门意见 (5) 3、凡需说明的事项请在“备注”栏中注明。 |
| 工程类型 |  | 建筑面积（M2） |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 计划 总投资 |  |  | 计划开工日期 |  |  |
|  |  |  | 计划完工日期 |  |  |
| 各分项目预算 | 1、征地拆迁费 |  | 6、附属工程 |  |  |
|  | 2、勘察设计费 |  | 7、配套工程 |  |  |
|  | 3、三通一平 |  | 8、其他支出 |  |  |
|  | 4、土建工程 |  | 9、 |  |  |
|  | 5、安装工程 |  | 合计：（万元） |  |  |
| 使用单位 负责人签字 |  |  | 承办部门 负责人签字 |  |  |
| 财务处 意见 |  |  | 审计处 意见 |  |  |
| 分管校领导审批 |  |  | 分管财务校领导审批 |  |  |

项目负责人：                                                     填表人：

（盖章）

1．此表系工程项目批准后，经费立项时使用。

2．需附经规定程序批准的《五邑大学自筹基建及大、中型维修工程计划表》一份。

五邑大学工程类项目请款单(表三)

年    月    日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同及 执行情况 | 合同编号 |  |  | 承包商 |  |  |  |  |
|  | 合 同 价 |  |  | 合同增减 |  |  | 结算价 |  |
|  | 已支付次数 |  |  | 已支付金额 |  |  | 经费号 |  |
| 请款信息 | 支付内容 | （填写;工程预付款/工程进度款/工程结算款） |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付金额 | （大写） ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 职能部门： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  | 审计处： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  | 财务处： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  |
| 分管校领导审批： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  | 分管财务校领导审批： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  | 校长审批： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  |

经办人签名：

备注：3万元以下由财务处处长审批；3万元及以上10万元以下由分管校领导审批；10万元及以上20万元以下由分管财务的校领导审批；20万元及以上由分管财务的校领导审批并呈报校长审批。

五邑大学工程类质保金请款单（表四）

年    月    日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同及 执行情况 | 合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  | 质保金 |  |
|  | 质保金扣减额 |  |  | 实际结算质保金 |  |  | 经费号 |  |
| 请款信息 | 收款单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付金额 | （大写） ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 职能部门： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  | 使用部门： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  | 审计处： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  |
| 财务处： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  | 分管校领导审批： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  | 分管财务校领导审批： 负责人（签字）： 20 年 月 日 |  |  |

经办人签名：

工程类项目竣工验收报告（表五1）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用部门 |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |
| 承办部门 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 中标价（元） |  |  | 工程量增减（元） |  |  |  |  |  | 结算总价（元） |  |  |  |
| 工程简介及验收重点（要点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步验收结论 项目负责人： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用部门代表 20 年 月 日 |  | 承办部门代表 20 年 月 日 |  |  | 监理单位代表 20 年 月 日 |  |  |  |  |  | 施工单位代表 20 年 月 日 |  |
| 下面内容由学校验收小组填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校验收结论 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部门 | 使用部门 |  |  | 承办部门 |  |  | 招投标管理中心 |  |  |  |  | 审计处 |
| 代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长签字 |  |  |  |  | 核定结算总价 |  |  |  |  |  |  |  |

需要提交的材料

（1）《工程竣工结算汇总表》（按规定格式填写）

（2）《工程变更审批表》（如无工程变更，可不提交此表）

（3）主要材料质量合格证明

（4）职能部门或施工单位认为应当提供的材料

《工程竣工结算汇总表》(表五2)

| 序号 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 预算数量 | 增减数量 | 结算数量 | 综合单价 （元） | 结算合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原工程量清单部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加工程量部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五邑大学）职能部门（盖章）：                                                             施工单位（盖章）：

项目负责人（签字）：                                                                       项目负责人（签字）：

20   年  月  日                                                                           20   年  月  日

注意：

（1）“序号”、“ 项目名称及特征描述”、“预算数量”、“综合单价（元）”应与响应文件的“工程量报价清单”一致。

（2）“增减数量”：增加时，在数字前加“+”号，减少时，在数字前加“-”号。

（3）平衡关系：结算数量=预算数量+增减数量；结算合价=结算数量*综合单价。

（4）增加工程量部分：指原工程量清单没有的项目的增加。

附件7

五邑大学基建项目竣工验收及交付使用管理办法（试行）

根据国家基建工程竣工验收的有关规定及我校的实际情况，制定本办法。

第一条  基建项目的竣工验收

（一）在施工前期准备和施工过程中，按国家现行的有关规范和规章制度办理报批文件和各种手续、收集各种资料，进行各分部、分项工程的验收。

（二）竣工验收前的准备工作

1.施工单位和监理公司收集、整理、检查、装订好所有质监站规定的竣工验收资料。

2.基建处组织设计部门、监理单位、施工单位及学校的用户单位和其他相关部门进行内部全面预验收，限期整改存在问题。电梯、消防、食堂等特殊设备及行业项目预验收合格后，需由管理或使用部门的代表签名确认。

3.基建处制定出竣工验收的时间计划安排，与各有关部门协商后实施。

（三）竣工验收程序

1.基建处负责召集参加验收的有关部门人员，并介绍验收项目的规模、范围、具体检测方法和现场验收的具体时间安排。

2.分组、分专业对工程项目进行各部位的验收检测。

3.参加验收人员集中评议，并由监理公司负责记录、整理。评议内容如下：

（1）施工单位介绍工程项目的施工情况。

（2）监理公司介绍项目工程的监理过程情况。

（3）接收管理和使用部门提出意见。

（4）参加验收的其他有关部门人员提出意见。

（5）基建部门向施工单位提出整改期限和要求。

（6）施工单位就存在问题作出说明，并对整改内容和完成整改的期限作出承诺。

（7）参加验收人员填写签到表（签到表每页须注明工程名称、验收时间）。

（8）工程项目验收合格后，除国家规定的工程验收报告外（主要由设计部门、监理单位、施工单位、学校基建处签字盖章），学校另设专门的验收报告，需要每个参加验收的部门代表签字确认。电梯、消防、食堂等特殊设备、行业及政府规定单独验收的工程需提供专门的验收报告。

（9）验收表应注明工期起止时间、工程名称、分部工程项目名称、验收结论、存在问题、整改要求及处理意见。

（10）基建处作验收报告（结论）。

第二条  验收合格项目校内交接程序

1.土建部分

由基建处将基建项目各房间的钥匙及有关资料移交给学校有关管理部门，管理部门核对无误写出接收函后，根据学校安排再移交各使用部门。使用部门在验收合格的情况下必须接收已竣工完成的基建项目。

2.水电工程、消防工程等安装部分

（1）竣工验收

①水电部分（含建筑单体楼内电气、供水管、高低压电房、供水加压站系统、客运电梯、中央空调系统、小市政供水管道等），其中高压电房、客运电梯工程项目由国家规定的专业部门进行竣工验收，并由其出具有关检验、检测合格证明文书（原件），后勤处下属水电中心协助验收，验收合格后，即办理移交手续。

②消防工程，由国家规定的专业部门进行竣工验收，并由其出具有关检测合格证明文书（原件），保卫处协助验收。

（2）管理和使用交接

①依据图纸及清单进行现场实物清点和检测。

②对可运行测试的设备要进行运行测试验收，测试设备和器件的性能和数据，进行技术性能操作移交。

③学校有关管理部门写出接收函。专业管理人员的培训和费用学校应另行考虑，培训应在验收移交前或在办理移交手续的同时同期进行。

④完成了以上交接程序后签署竣工验收移交表（见附件）。

3.保修期的管理：由基建处（或其它移交部门）负责督促施工单位依照国家和合同规定的保修期内对工程质量进行保修，但该项不应包含工程移交后的人为损坏和易损易耗物品。

第三条  工程档案移交

1.施工单位在工程竣工移交后一个月内，按有关规定将档案资料移交基建处。

2.基建处在收到施工单位的档案资料后三个月内，参照学校档案及城建档案的移交规定整理完善后，移交学校综合档案室或市城建档案管理部门，并将部分关键资料复印件（在管理和使用过程中必须用到的图纸及关键部位的设计变更等资料）移交接收管理和使用部门。

第四条  本办法自2012年1月1日起实施,由党政办公室负责解释。

附件：五邑大学          工程竣工验收移交表

附件

五邑大学                  工程竣工验收移交表

工程，建筑面积        ，投资                万元（       投资）。

本工程由基建处组织设计、办理报建和招投标，并于    年   月  	日开工建设，现已完成土建、水电、消防等施工。其中消防、电梯等专业项目已经省市有关部门的监测验收，领取了合格证。

年   月   日我处组织学校有关部门对本工程进行全面检测验收。经检查，本工程已按设计图纸完成各项工作内容，验收合格。少量需整改的工作施工单位将在一周内整改完毕。

现将                工程正式交付学校使用。如在使用过程中发现施工质量问题，基建处将负责督促施工单位在保修期内完成维修。

移交部门：基建处（盖章）           代表签名：

接受部门：      （盖章）           代表签名：

年    月    日

附件8

五邑大学采购项目档案管理实施细则

第一条  为维护学校长远的经济利益，规范采购项目档案的管理，根据《广东省政府采购项目档案管理暂行办法》和《五邑大学采购管理办法》、《五邑大学档案管理实施细则》的规定，结合学校实际，制定本实施细则。

第二条  学校综合档案室负责采购项目档案工作的监督和检查。

第三条  采购项目档案是反映采购活动的重要记录。学校对采购项目档案实行集中统一管理，确保采购项目档案的真实、完整、安全。

第四条  采购项目档案是指学校在采购过程中形成的，具有保存价值的文字、图纸、图表、声像、纸质、磁盘、光盘等不同媒质载体的记录。各采购组织部门应指定专人负责采购项目档案的收集、整理、立卷、归档工作。

第五条  采购档案按一事一卷的原则归档。卷目名称必须与招标立项的名称一致。卷内文件包括：经济合同、签订合同委托书、中标通知书、中标单位的投标文件、招标文件、招标项目申请表、经费审批表、招标申请报告、评标记录、会议记录、采购小组成员及参加评标人员名单，以及招标过程中形成的其他文件、询价文件、谈判文件（记录）、特殊事项说明、批复文件、现场答疑、验收证明（报告）等。

第六条  采购组织部门应在经济合同签订、采购项目交付验收完成后及时整理立卷。立卷顺序按本细则第五条归档文件内容所列，并按学校档案管理的要求整理、编目，在次年三月前向学校综合档案室移交。

第七条  未中标单位的投标书及其送交的报价材料、产品说明等不作档案保留，但须统一存放，并定期交由学校综合档案室按有关规定处理。

第八条  国家投资的基建项目和政府采购项目的档案应随基建和政府采购的相关项目按有关档案管理办法进行管理。

第九条  采购项目档案不得借出。确需查阅或复制采购项目档案，必须经学校领导批准，并办理登记手续。查阅或复制采购项目档案的，严禁在档案资料上涂画、折封和抽换。

第十条  学校将定期或不定期地对采购及采购项目档案进行检查。

第十一条  本实施细则由党政办公室负责解释，自2012年1月1日起施行。

附件9

五邑大学采购工作纪律

第一条  为加强对采购活的管理，规范评标行为，促进廉政建设，制定本工作纪律。

第二条  采购活动必须严格执行法律法规和学校相关规定，做到公开、公平、公正。评标工作必须严格按照招标文件规定的评标方法和规则进行。

第三条  采购组织部门应保证与投标人有利害关系的人员不得进行相关项目的评标。

第四条  采购组织部门一般在招标文件规定的开标日当天提前两小时，通知参加评标的人员。被通知参加评标的人必须在接到通知时，确认自己是否能按时参加评标。若不能参加，应及时告知采购组织部门。如果认为与相关项目有利害关系，应主动提出回避。

第五条  采购组织部门在规定日期收齐投标文件，检查文件的密封性，并妥善保管。待全体评标人员到场，由监察处代表监督开标。监察处代表监督评标工作全过程。

第六条  凡参加评标的工作人员，必须严格遵守评标纪律，客观公正，维护学校的合法权益。不泄露招标投标信息、评审比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不做有损公正的事；不与投标单位串通；评标过程中，不感情用事；不收受投标单位的钱物或好处；不擅自回答或承诺投标单位的询问或要求。

第七条  参加评标人员自进入评标现场，直至评标结束，不得擅自接听或拨打电话，不得擅自中途离开或向场外人员透露评标现场的情况。

第八条  评标结束后，应将所有评标资料交还给采购组织部门的工作人员。全体评标人员必须在所有评标文件上签名。

第九条  凡有违反上述纪律规定的，由监察处按学校有关规定查处。